| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ассистент А.Н. Волхонский |  |  |  | Студенты 2-ИАИТ-24ИАИТ-119 А.А. Шаталин |  |
| Личная подпись |  |  |  | Личная подпись |  |
|  |  |  |  | Т.В. Валитов |  |
|  |  |  |  | Личная подпись |  |
|  |  |  |  | М.Д. Любченко |  |
|  |  |  |  | Личная подпись |  |
| Дата |  |  |  | Дата |  |

Автоматизированная система для организации peer-to-peer репетиторства

наименование вида АС

Процесс организации занятий между репетиторами и учениками

наименование объекта автоматизации

АС «Репетитор.Просто»

сокращение наименование АС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На _ листах

Действует с 11.03.2026 г.

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
| Д. т. н., профессор А.А. Тюгашев |  |
| Личная подпись |  |
| Дата |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Полное наименование системы и ее условное обозначение	3

1.2.	Шифр темы	3

1.3.	Наименования предприятий разработчика и заказчика	3

1.4.	Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы	3

1.5.	Порядок оформления и предъявления результатов работ по созданию системы	3

2.	Назначение и цели создания системы	4

2.1.	Назначение системы	4

2.2.	Цели создания системы	4

3.	 Характеристика объекта автоматизации	5

3.1.	Краткие сведения об объекте автоматизации	5

3.2.	Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации	6

4.	Требования к системе	8

4.1.	Требования к системе в целом	8

4.1.1.	Требования к структуре и функционированию системы	8

4.1.2.	Требования к численности и квалификации персонала	9

4.1.3.	Требования к надежности	10

4.1.4.	Требования к эргономике и технической эстетике	10

4.1.5.	Требования к безопасности	11

4.1.6.	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту	11

4.1.7.	Требования к защите информации от несанкционированного доступа	11

4.1.8.	Требования по стандартизации и унификации	12

4.2.	Требования к функциям (задачам)	12

4.2.1.	Перечень функций с описанием входной и выходной информации	12

4.2.2.	Временные регламенты реализации функций	14

4.2.3.	Требования к качеству реализации	14

4.3.	Требования к видам обеспечения	15

4.3.1.	Требования к информационному обеспечению	15

4.3.2.	Требования к лингвистическому обеспечению	17

4.3.3.	Требования к программному обеспечению	18

4.3.4.	Требования к техническому обеспечению	18

4.3.5.	Требования к методическому обеспечению	19

5.	Состав и содержание работ по созданию системы	21

6.	Порядок контроля и приемки системы	22

7.	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие.	23

8.	Требования к документированию	25

9.	Источники разработки	26

# Общие сведения

## Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы: платформа для организации peer-to-peer репетиторства «Репетитор.Просто» (далее – Система).

## Шифр темы

Шифр темы: 28

## Наименования предприятий разработчика и заказчика

Заказчик: Волхонский А. Н.

Разработчик: Студенческая группа 2-ИАИТ-119: Валитов Т.В.,         Шаталин А.А., Любченко М.Д.

## Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Плановые сроки выполнения работы: 11.02.2026 по 28.05.2026

## Порядок оформления и предъявления результатов работ по созданию системы

Порядок оформления: Документ оформляется в формате .docx согласно ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ 2.104-2006; предъявляется в электронном виде через образовательную платформу университета с титульным листом, содержащим условные подписи разработчиков и заказчика

# Назначение и цели создания системы

## Назначение системы

Платформа для peer-to-peer репетиторства – это цифровое решение, соединяющее частных репетиторов и учеников для организации индивидуальных занятий «один на один». Система фокусируется на упрощении поиска подходящего специалиста, согласовании расписания, организации оплаты и обеспечении базовой инфраструктуры для проведения занятий (включая интеграцию с видеосервисами).

Важно подчеркнуть: платформа не является онлайн-школой – на каждом занятии присутствуют только два участника: репетитор и ученик. Система решает ключевые проблемы: неэффективный поиск репетиторов «по знакомству», сложности с согласованием расписания, отсутствие прозрачной системы оплаты и отсутствие обратной связи для формирования репутации специалистов.

## Цели создания системы

Цель работы: Приобрести навыки анализа предметной области и выявления требований к программной системе, научиться формулировать границы проектирования и выделять ключевые роли пользователей.

Критерии оценки достижения целей:

1) Анализ логов пользовательских сессий (время от входа до бронирования)

2) Тестирование функции блокировки слотов при конкурентном доступе

3) Статистика платежного шлюза и обращений в поддержку

4) Доля занятий, начавшихся в запланированное время

5) Время отклика системы при выполнении ключевых операций (поиск, бронирование)

# Характеристика объекта автоматизации

## Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является процесс организации и проведения индивидуальных образовательных услуг в формате «репетитор – ученик» (peer-to-peer, 1:1). Деятельность осуществляется независимыми специалистами (репетиторами) и заказчиками услуг (учениками или их законными представителями – родителями).

Основные участники процесса:

Репетитор – независимый специалист, предоставляющий образовательные услуги, формирующий собственное расписание и определяющий стоимость занятий.

Ученик – получатель образовательных услуг, заинтересованный в повышении успеваемости или освоении новых навыков.

Родитель – законный представитель ученика (для несовершеннолетних), осуществляющий контроль качества услуг и финансовые расчёты.

Гость – незарегистрированный пользователь, имеющий возможность ознакомиться с платформой и найти репетитора до момента регистрации.

Администратор платформы – сотрудник, обеспечивающий техническую поддержку, верификацию пользователей и разрешение спорных ситуаций.

Важное ограничение: автоматизации подлежит исключительно формат индивидуальных занятий «один на один». Система технически не поддерживает проведение групповых уроков или вебинаров с количеством участников более двух.

Текущий процесс взаимодействия участников характеризуется следующими этапами:

поиск исполнителя через знакомых, социальные сети или специализированные агрегаторы;

согласование условий (предмет, цена, время) через мессенджеры или телефонную связь;

организация оплаты (наличные, перевод на карту) без гарантий возврата;

проведение занятия с использованием сторонних средств видеосвязи;

обмен материалами и обратная связь в разрозненных каналах коммуникации.

## Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации

Система функционирует в распределенной сетевой среде с постоянным доступом к сети Интернет. Основные условия эксплуатации представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Условия функционирования системы

| Аспект | Описание |
| --- | --- |
| Платформы доступа | Веб-интерфейс (адаптивная вёрстка) |
| Сценарии доступа | Через сайт |
| Режим работы | Круглосуточный доступ к функционалу платформы (24/7). Пиковая нагрузка ожидается в вечерние часы (18:00–22:00) и в выходные дни |
| Онлайн-статус | Основная работа — онлайн; оффлайн-режим: просмотр расписания, черновики сообщений, кэширование материалов занятий |

Продолжение таблицы 1

| Аспект | Описание |
| --- | --- |
| Внешние интеграции | Видеосвязь (Яндекс Телемост), платежные системы (ЮKassa), календари (Яндекс.Календарь), сервисы уведомлений (SMS Aero/p1sms.ru), AI-сервисы (YandexGPT), облачное хранилище (Yandex Object Storage) |
| Требования к нагрузке | На этапе MVP – до 5000 одновременных пользователей; время отклика < 3 секунд. Масштабируемость до 10000 пользователей |
| Безопасность | Все передачи данных по протоколу HTTPS, шифрование персональных данных |

# Требования к системе

## Требования к системе в целом

### Требования к структуре и функционированию системы

      - Структура системы организована в виде взаимосвязанных разделов (модулей), обеспечивающих навигацию и выполнение целевых действий пользователями различных ролей.

        - Глобальная навигация. Верхняя панель интерфейса, доступная на всех страницах системы. Содержит логотип (переход на главную), индикатор уведомлений, кнопку перехода в личный кабинет и кнопку выхода.

        - Главный раздел (Поиск и каталог). Центральная страница системы. Включает строку поиска, фильтры (предмет, цена, рейтинг), сетку анкет репетиторов и информационные блоки о преимуществах платформы.

        - Личный кабинет (Профиль). Персональный раздел пользователя, содержимое которого зависит от роли:

          - Для Ученика/Родителя: редактирование личных данных, привязка детей, история занятий, настройки уведомлений.

          - Для Репетитора: расширенная анкета (образование, опыт), загрузка документов верификации, управление видимостью профиля.

        - Раздел «Расписание». Модуль управления временем. Для репетитора представляет собой календарь с возможностью создания сетки доступных слотов. Для ученика — календарь с отображением забронированных занятий и доступных окон репетиторов. Интегрирован с внешними календарями.

        - Раздел «Занятия». Рабочее пространство для проведения уроков. Включает окно видеосвязи (интеграция с Яндекс Телемост), интерактивную доску, чат для обмена сообщениями и файлами, кнопку записи сессии. Доступ активируется за 5 минут до начала занятия.

        - Раздел «Финансы». Модуль управления платежами. Отображает баланс счета, историю транзакций, статус эскроу-оплат. Для репетитора включает вывод средств, для ученика — пополнение баланса и оплату пакетов занятий.

        - Раздел «Поддержка и помощь». Страница с базой знаний (FAQ), формой обратной связи и контактами службы поддержки. Доступна для всех категорий пользователей.

### Требования к численности и квалификации персонала

      - Для эксплуатации и сопровождения АС предусматривается следующий персонал:

        - Администратор системы. Специалист, отвечающий за техническое сопровождение платформы. В обязанности входит: управление учётными записями пользователей (блокировка, верификация профилей), модерация контента (отзывы, материалы), мониторинг доступности системы, обработка инцидентов, формирование отчётов по активности. Требуемая квалификация: техническое образование, опыт работы с веб-системами не менее 1 года.

      - Требования к численности персонала: одновременная нагрузка — до 50 пользователей.

      - Квалификация пользователя:

      - Пользователь должен владеть навыками работы с операционной системой  и веб-браузером. Специальной технической подготовки не требуется.

### Требования к надежности

        - Доступность системы: не менее 99,5% времени;

        - Время восстановления после сбоя: не более 1 часа.

### Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс системы должен обеспечивать удобное и интуитивно понятное взаимодействие пользователя с системой. Основные требования к интерфейсу представлены ниже:

        - Структура главного экрана. Верхняя часть экрана (шапка) должна быть зафиксирована и содержать следующие элементы навигации, расположенные слева направо:

          - Логотип системы — при нажатии осуществляется переход на главную страницу;

          - Кнопка «Личный кабинет» — переход к профилю пользователя с отображением аватара и имени;

          - Кнопка «Уведомления» — отображение количества новых уведомлений в виде счётчика, при нажатии открывается панель с историей событий;

          - Кнопка «Выход» — завершение сеанса пользователя.

      - Боковая панель навигации. Левая часть экрана должна содержать вертикальное меню с основными разделами системы, адаптированное под роль пользователя:

        - Для Ученика/Родителя: «Поиск репетиторов», «Расписание», «Домашние задания», «Поддержка и помощь», «Финансы»;

        - Для Репетитора: «Расписание», «Ученики», «Финансы», «Материалы», «Поддержка и помощь».

      - Требования к визульному оформлению.

    - Цветовая схема должна быть выдержана в светлых тонах с акцентными цветами для кнопок действий (зелёный — подтверждение, красный — отмена/удаление, синий — основные действия);

    - Размер основного шрифта — не менее 14 пт для обеспечения читаемости;

    - Все интерактивные элементы (кнопки, ссылки) должны иметь визуальную индикацию при наведении курсора.

### Требования к безопасности

        - Защита информации: Протокол HTTPS, шифрование персональных данных.

### Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту

        - Автоматический мониторинг работоспособности серверов.

        - Обновление без остановки системы (по возможности)

### Требования к защите информации от несанкционированного доступа

        - Разграничение прав доступа по ролям;

        - HTTPS-шифрование.

### Требования по стандартизации и унификации

        - Требования к типовым автоматизированным рабочим местам (АРМ): Стандартные веб-браузеры, компьютерные ОС.

## Требования к функциям (задачам)

### Перечень функций с описанием входной и выходной информации

Система должна реализовывать функциональные возможности, сгруппированные по подсистемам. Для каждой функции определены состав входных данных и формируемых результатов.

В рамках подсистемы управления пользователями система должна обеспечивать регистрацию и аутентификацию. Функция регистрации принимает на вход адрес электронной почты, номер мобильного телефона, пароль и выбранную роль пользователя, а на выходе формирует подтверждение успешной регистрации и создает профиль пользователя в системе. Функция аутентификации обрабатывает логин и пароль, возвращая токен доступа и основные данные профиля.

Подсистема поиска и подбора должна предоставлять функцию поиска репетиторов. На вход функции поступают критерии поиска, включая учебный предмет, диапазон стоимости занятия, минимальный рейтинг и доступные временные слоты. Результатом выполнения функции является ранжированный список анкет репетиторов, соответствующих заданным параметрам. Функция просмотра профиля репетитора по идентификатору возвращает полную информацию о специалисте, включая образование, опыт и отзывы.

Подсистема расписания и бронирования реализует функции бронирования и отмены занятий. Функция бронирования принимает идентификатор временного слота и идентификатор ученика, блокируя слот для других пользователей и формируя подтверждение бронирования со статусом оплаты. Функция отмены бронирования обрабатывает идентификатор бронирования и причину отмены, возвращая статус отмены и инициируя процедуру возврата средств.

Подсистема оплаты должна обеспечивать проведение транзакций через эскроу-счет. Функция оплаты принимает платежные данные и сумму платежа, возвращая статус транзакции (заморожено, выплачено). Функция возврата средств обрабатывает идентификатор транзакции и причину возврата, формируя статус возврата и фиксируя сумму к возврату.

Подсистема проведения занятий предоставляет функцию запуска видеосессии. На вход поступает ссылка на видеосессию, система обеспечивает видеопоток и доступ к интерактивной доске. Функция работы с домашними заданиями позволяет загружать файлы и описание задания, возвращая подтверждение загрузки и идентификатор задания. Функция проверки домашнего задания с использованием искусственного интеллекта обрабатывает файл с заданием и возвращает оценку, комментарий и рекомендации.

Подсистема обратной связи реализует функцию оставления отзыва. Входными данными являются текст отзыва и числовая оценка, выходными — обновленный рейтинг репетитора. Подсистема уведомлений обеспечивает отправку сообщений по событиям системы (бронирование, отмена, начало занятия), формируя Push, SMS или Email-сообщение.

### Временные регламенты реализации функций

Время выполнения функций системы не должно превышать установленные нормативы для обеспечения комфортной работы пользователей. Время отклика системы при выполнении поискового запроса и формировании списка репетиторов не должно превышать 3 секунд. Операция бронирования временного слота должна выполняться за время не более 2 секунд.

Обработка платежной транзакции, включая взаимодействие с внешним платежным шлюзом, должна занимать не более 10 секунд. Загрузка интерфейса видеосессии и установление соединения должны происходить в течение 5 секунд. Время проверки домашнего задания сервисом искусственного интеллекта не должно превышать 30 секунд. Отправка системных уведомлений пользователю должна осуществляться в течение 5 секунд после наступления события. Генерация отчетов по успеваемости или статистике не должна занимать более 1 минуты.

### Требования к качеству реализации

Реализация функций системы должна обеспечивать заданный уровень точности и достоверности. Точность работы алгоритма поиска релевантных репетиторов должна составлять не менее 85% от общего количества запросов. Точность автоматической проверки домашних заданий с использованием искусственного интеллекта для заданий с однозначными ответами должна быть не менее 80%.

Система должна гарантировать отсутствие критических ошибок при проведении финансовых операций. Интерфейс системы должен корректно отображаться и функционировать в последних стабильных версиях браузеров Chrome, Safari, Firefox и Edge. Доставка критических уведомлений (о начале занятия, об отмене, об оплате) должна быть гарантированной, с механизмом повторной отправки при сбое канала связи.

## Требования к видам обеспечения

### Требования к информационному обеспечению

        - Используется реляционная база данных, нормализованная до третьей нормальной формы (3NF). Данные хранятся в единой централизованной базе данных.

        - Обмен данными между компонентами системы осуществляется через REST API с использованием формата JSON. Функции реального времени (чат, уведомления) реализуются через WebSocket.

        - Система должна обеспечивать совместимость с API внешних сервисов следующих типов:

            - платёжные сервисы (например, ЮKassa);

            - видеосервисы для онлайн-встреч (например, Яндекс Телемост);

            - календарные сервисы (CalDAV / iCal);

            - SMS-сервисы для отправки уведомлений;

            - облачные хранилища для хранения файлов и резервных копий.

        - При формировании финансовых и отчётных документов могут использоваться государственные классификаторы, в частности ОКПД2 (код 85.59 «Прочие услуги в области образования»).

        - В системе используется реляционная система управления базами данных с поддержкой ACID-транзакций и расширенных типов данных (например, JSONB). Пример допустимой СУБД – PostgreSQL.

        - Структура процесса сбора, обработки, передачи и представления данных

            - сбор данных осуществляется через веб- и мобильный пользовательский интерфейс;

            - обработка данных выполняется серверной частью системы (обработка бронирований, управление эскроу-платежами, расчёт рейтингов);

            - передача данных осуществляется по защищённому протоколу HTTPS;

            - представление данных реализуется в виде личных кабинетов, календарей, дашбордов, отчётов и уведомлений.

        - Для обеспечения сохранности данных применяются:

            - регулярное резервное копирование базы данных (не реже одного раза в сутки);

            - репликация базы данных;

            - хранение резервных копий в облачном хранилище с географическим резервированием.

        - Контроль целостности данных обеспечивается транзакциями СУБД и механизмами валидации на уровне приложения. Финансовые данные хранятся не менее 5 лет. Обновление данных осуществляется в режиме реального времени. Восстановление данных производится из резервных копий в течение не более 4 часов.

        - Электронные документы (договор оферты, акты оказанных услуг и иные пользовательские соглашения) подтверждаются простой электронной подписью пользователя в соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ «Об электронной подписи».

### Требования к лингвистическому обеспечению

Основным языком интерфейса и взаимодействия пользователей с системой является русский язык.

Кодирование текстовой информации – UTF-8.

Языком манипулирования данными в базе данных является типа SQL, так как это удобный и распространённый способ работы с данными.

Доступ к данным на уровне прикладной логики осуществляется через ORM, что упрощает разработку и снижает количество ошибок.

Средства описания предметной области включают:

- глоссарий терминов;

- ER-диаграмму структуры данных.

Способы организации диалога пользователя с системой:

- веб-формы;

- текстовый чат;

- интерактивная доска через внешний сервис.

### Требования к программному обеспечению

Перечень покупных и сторонних программных средств:

- SDK платёжных сервисов (например, ЮKassa);

- API видеосервисов (например, Яндекс Телемост);

- API календарных сервисов (CalDAV / iCal);

- SDK SMS-сервисов;

- SDK облачных хранилищ.

Требования к программному обеспечению:

- Система не зависит от конкретных моделей серверного оборудования и может функционировать на различных облачных платформах.

- Пользовательская часть системы реализуется как кросс-платформенное решение:

- веб-приложение;

- мобильные приложения для iOS и Android.

- Качество программного обеспечения должно соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 (модель качества программных систем).

### Требования к техническому обеспечению

1) Допустимые виды технических средств

В качестве серверной инфраструктуры допускается использование облачных вычислительных платформ (например, Yandex Cloud, VK Cloud или аналогичных).

Пользовательский доступ к системе осуществляется через следующие устройства:

- персональные компьютеры;

- планшеты;

- смартфоны под управлением iOS и Android.

Интеграция с внешними программно-техническими комплексами осуществляется через API сторонних сервисов.

2) Функциональные, конструктивные и эксплуатационные характеристики

Система должна обеспечивать:

- адаптивный пользовательский интерфейс;

- среднее время отклика пользовательских операций не более 3 секунд;

- доступность сервиса не ниже 99 %;

- поддержку не менее 100 одновременных пользователей на начальном этапе эксплуатации с возможностью горизонтального масштабирования инфраструктуры.

### Требования к методическому обеспечению

Методическое обеспечение системы включает:

- руководство пользователя;

- руководство администратора;

- эксплуатационные инструкции.

Указанные материалы входят в состав эксплуатационной документации системы.

Все требования к видам обеспечения соответствуют современному уровню разработки информационных систем и не ограничивают разработчика в выборе конкретных технических решений при условии соблюдения указанных функциональных и качественных характеристик.

# Состав и содержание работ по созданию системы

Разработка системы предполагается по календарному плану, приведенному в таблице 1.

Таблица 1 — Календарный план работ по созданию АС «Репетитор.Просто»

| Наименование стадий | Сроки выполнения работ | Результаты работ |
| --- | --- | --- |
| 1. Предпроектная стадия 1.1. Выбор и анализ предметной области программной системы 1.2. Разработка и утверждение ТЗ | 11.02.26 — 11.03.26 | Утвержённое ТЗ, отчёт по анализу предметной области |
| 2. Стадия разработки 2.1. Эскизное и техническое проектирование (архитектура, БД) 2.2. Программная реализация подсистем (кодирование) | 12.03.26 — 06.05.26 | Рабочий прототип системы, исходный код |
| 3. Тестирование и сдача проекта 3.1. Тестирование системы и исправление ошибок 3.2. Подготовка документации и защита проекта | 07.05.26 — 28.05.26 | Рабочая версия системы, документация, защита проекта |

# Порядок контроля и приемки системы

Контроль и приемка системы осуществляются в соответствии с ГОСТ 34.601-90. Испытания системы проводятся в три этапа: альфа-тестирование (внутреннее тестирование разработчиками), бета-тестирование (тестирование ограниченной группой пользователей 10–15 человек) и приемо-сдаточные испытания (полная проверка системы заказчиком). Методы проведения испытаний включают функциональное тестирование всех подсистем, сценарное тестирование по пользовательским сценариям и демонстрацию функций с проверкой соответствия ТЗ.

Приемка осуществляется поэтапно по окончании каждой стадии работ. По каждой стадии составляется акт выполненных работ. При обнаружении несоответствий составляется ведомость замечаний с указанием сроков устранения. Повторная приемка проводится после устранения всех замечаний.

# Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие.

Объект автоматизации – деятельность по организации индивидуальных образовательных занятий «один на один» между частными репетиторами и учениками (родителями). Подготовка объекта автоматизации к вводу системы в действие включает следующие основные мероприятия.

Приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки

- регистрация и верификация профилей репетиторов и учеников (загрузка документов, подтверждение образования и опыта работы);

- ввод и структурирование расписаний репетиторов в виде временных слотов доступности (AvailabilitySlot);

- подготовка шаблонов договоров оферты и актов оказанных услуг в электронном виде.

Исполнитель: заказчик (владелец платформы) совместно с разработчиком.

Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации

- переход от неформального поиска репетиторов к использованию специализированной платформы;

- внедрение механизма эскроу-оплаты для обеспечения безопасных расчётов между пользователями;

- использование встроенных средств коммуникации системы (чат и календарь) для согласования занятий.

Исполнитель: заказчик и пользователи системы (репетиторы и ученики).

Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие системы требованиям ТЗ

- наличие у пользователей стабильного доступа к сети Интернет;

- подключение и проверка работоспособности внешних сервисов (платёжные сервисы, видеосервисы, календарные сервисы);

- настройка системы уведомлений и механизмов резервного копирования данных.

Исполнитель: разработчик и заказчик.

Создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб

- организация службы технической поддержки платформы (1–2 администратора);

- организация процедуры модерации и верификации профилей репетиторов.

Исполнитель: заказчик.

Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала

- обучение администраторов платформы – за 14 дней до ввода системы в действие;

- ознакомление пользователей системы (репетиторов и учеников) с правилами работы посредством встроенных инструкций, видеоуроков и вебинаров (в течение 7 дней после регистрации);

- комплектование штата технической поддержки – не позднее чем за 30 дней до запуска системы.

Исполнитель: заказчик (организация обучения) совместно с разработчиком (подготовка учебных материалов).

Все работы по подготовке объекта автоматизации выполняются в соответствии с требованиями к информационному, лингвистическому и организационному обеспечению, изложенными в разделе 4.3 настоящего технического задания.

# Требования к документированию

Требования к документированию устанавливаются в соответствии с ГОСТ 34.201-89 и с учётом специфики веб- и мобильной SaaS-платформы.

В рамках проекта должны быть разработаны следующие документы:

техническое задание на создание автоматизированной системы (настоящий документ);

- руководство пользователя (для ролей: Гость, Ученик/Родитель, Репетитор);

- руководство администратора системы;

- инструкция по верификации репетиторов и модерации профилей;

- эксплуатационная документация в электронном виде (онлайн-справка и help-центр системы);

- программа и методика испытаний системы;

- формуляр системы;

- акт приёмки системы в эксплуатацию.

Документы выпускаются в электронном виде (PDF и веб-версия).

Документация на используемые внешние сервисы (платёжные сервисы, видеосервисы, облачные хранилища и др.) предоставляется в соответствии с документацией поставщиков соответствующих сервисов. Дополнительные требования к составу и содержанию таких документов не предъявляются.

Дополнительные требования

- все пользовательские документы должны быть доступны через встроенную справочную систему и личный кабинет пользователя;

- объём и содержание эксплуатационной документации должны обеспечивать возможность самостоятельного освоения системы пользователями без участия разработчика;

- документация оформляется на русском языке с использованием терминологии, приведённой в глоссарии системы.

# Источники разработки

- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

- Отчет по лабораторной работе №1 «Выбор и анализ предметной области программной системы».

- ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов. – М. : Стандартинформ, 2015.

- Об электронной подписи : федер. закон Рос. Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 15. – Ст. 2036.

- О персональных данных : федер. закон Рос. Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3451.

- Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон Рос. Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3448.

- Fielding R. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures : doctoral dissertation. – Irvine : University of California, 2000.

- The WebSocket Protocol : RFC 6455 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455 (дата обращения: 11.03.2026).

- Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV) : RFC 4791 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4791 (дата обращения: 11.03.2026).

- PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.postgresql.org/docs/ (дата обращения: 11.03.2026).

- ЮKassa. Документация для разработчиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://yookassa.ru/developers (дата обращения: 11.03.2026).

- Yandex Cloud. Документация облачной платформы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.yandex.ru/docs (дата обращения: 11.03.2026).

| СОСТАВИЛИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| СамГТУ | Студенты 2-ИАИТ-24ИАИТ-119 | А.А. Шаталин, Т.В. Валитов, М.Д. Любченко |  |  |

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, предприятия | Должность | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| СамГТУ | Д. т. н., профессор | А.А. Тюгашев |  |  |